## Slide 1
연구실 주간 보고
2020년 12월 4일
서지원

## Slide 2
INDEX
# 목차
1
2
3
LAST WEEK PLAN
PROGRESS
& RESULT
4
PLOBLEMS
NEXT WEEK PLAN
5
LAST WEEK PRESENTATION
지난 주 계획
진행 사항
&결과
애로사항
다음 주 계획
지난 주 발표 자료

## Slide 3
LAST WEEK
PLAN
# 지난 주 계획
시설채소 검색 프로그램 완성

## Slide 4
PROGRESS
& RESULT
# 진행사항 & 결과
시설채소 검색 프로그램 완성(진행중)
  sub1에 맞는 sub2, desc 내용 불러오기(완료)
  엑셀 파일에 없는 sub1 입력 시 에러 발생(진행중)
인터페이스 수정
  산소 관리기 공급, 흡입 추가
  배수 관리기 추가
  조명 위치 이동
  산소 예약시간 분 -> 초

## Slide 5
내용
# 상세 내용
시설채소 검색 프로그램 기능
-> sub1 검색 시 sub, desc 내용 출력

## Slide 6
내용
# 상세 내용
Sub1 입력 시 sub2 와 desc 내용 출력되는 모습
Sub1에 없는 내용 입력 시 나타나는 결과
-> 에러 발생하는 이벤트 추가 예정

## Slide 7
내용
# 상세 내용
기존 하우스 내부 모습
변경된 하우스 내부 모습

## Slide 8
내용
# 상세 내용
조명제어 위치 이동

## Slide 9
내용
# 상세 내용
산소 예약 기존 모습(분 단위)
산소 예약 기존 모습(초 단위)

## Slide 10
NEXT WEEK
PLAN
# 다음 주 계획
시설채소 검색 프로그램 에러 발생 모습 추가
인터페이스 수정

## Slide 11
LAST WEEK PRESENTAION
# 지난 주 발표 자료