## Slide 1
연구실 주간 보고
2021년 2월 5일
서지원

## Slide 2
INDEX
# 목차
1
2
3
LAST WEEK PLAN
PROGRESS
& RESULT
4
PLOBLEMS
NEXT WEEK PLAN
5
LAST WEEK PRESENTATION
지난 주 계획
진행 사항
&결과
애로사항
다음 주 계획
지난 주 발표 자료

## Slide 3
LAST WEEK
PLAN
# 지난 주 계획
인터페이스 수정

## Slide 4
PROGRESS
& RESULT
# 진행사항 & 결과
인터페이스 수정 (완료)
  색상 및 위치 이동
    재배기 산소 공급 조건 설정
    재배기 산소 자동 제어
    양액 통 조건 설정
    산소 수동 1회 조건 화면 수정
  인터페이스 추가
    혼합 통 수동 조절
    조명 제어

## Slide 5
산소 수동 1회 (수정 전)
# 상세 내용
공급 방법 label로 표시
공급 시간 (분) 단위

## Slide 6
산소 수동 1회 (수정 후)
# 상세 내용
공급 방법 ComboBox로 표시
공급 시간 (초) 단위

## Slide 7
산소 공급 설정 (수정 전)
# 상세 내용

## Slide 8
산소 공급 설정 (수정 후)
# 상세 내용

## Slide 9
산소 자동 제어 (수정 전)
# 상세 내용

## Slide 10
산소 자동 제어 (수정 후)
# 상세 내용

## Slide 11
양액통 조건 설정 (수정 전)
# 상세 내용

## Slide 12
양액통 조건 설정 (수정 후)
# 상세 내용
- 등록 버튼 추가 예정

## Slide 13
혼합통 수동 조절
# 상세 내용

## Slide 14
조명 제어
# 상세 내용

## Slide 15
NEXT WEEK
PLAN
# 다음 주 계획
재배기 센서 보정 화면 추가
재배기 박스에 경보 설정 버튼 추가
재배기 하우스 위치 옮기기

## Slide 16
연구실 주간 보고
2021년 01월 29일
서지원

## Slide 17
INDEX
# 목차
1
2
3
LAST WEEK PLAN
PROGRESS
& RESULT
4
PLOBLEMS
NEXT WEEK PLAN
5
LAST WEEK PRESENTATION
지난 주 계획
진행 사항
&결과
애로사항
다음 주 계획
지난 주 발표 자료

## Slide 18
LAST WEEK
PLAN
# 지난 주 계획
버튼 오류 수정

## Slide 19
PROGRESS
& RESULT
# 진행사항 & 결과
버튼 오류 수정 (완료)
인터페이스 수정(진행중)
  물, 양액 공급
    수동 1회 조건 화면 수정
    공급 조건 화면 추가
  산소 공급
    산소 공급 조건 화면 추가
    자동화 설정 화면 추가
  양액통 조건 화면 추가

## Slide 20
내용
# 상세 내용
- 지난 주 산소 수동1회 조건 버튼이 클릭 되지 않는 문제 -> 물, 양액 수동1회 패널과 산소 수동 1회 패널이 겹쳐져 있어서 안되는 것을 확인
ManualSupplyPanel.Visible = true;
NewOxygenManualPanel.Visible = true;
로 수정하니 산소 수동 1회 패널이 잘 뜨는 것을 확인

## Slide 21
내용
# 상세 내용
지난 주 만든 화면
이번 주 만든 화면
수정

## Slide 22
내용
# 상세 내용
- 한 폼 안에 너무 많은 컨트롤들이 포함되어 있어서 로딩 시 렉이 걸리기때문에 새 창으로 화면이 뜨도록 수정
- 기존에는 한 폼으로 화면 전환

## Slide 23
내용
# 상세 내용
산소 공급 조건 설정 화면

## Slide 24
내용
# 상세 내용
색상 변경, 위치 등은 아직 적용하지 않고, ComboBox선택 시 어떻게 되는지 소스코드 작성

## Slide 25
내용
# 상세 내용
- 산소 자동화 설정
- TableLayoutPanel에 버튼과 라벨 추가

## Slide 26
내용
# 상세 내용
- 양액통 조건 설정

## Slide 27
내용
# 상세 내용
- 물, 양액 공급 조건 설정 화면

## Slide 28
내용
# 상세 내용
물, 양액 수동 1회 조건 기존
물, 양액 공급 패널이 두개 있고 콤보 박스를 통해 한 쪽 패널만 입력이 가능하도록 설정

## Slide 29
내용
# 상세 내용
물, 양액 수동 1회 조건 수정
물, 양액 공급 패널이 모두 보이지않고 콤보 박스를 통해 조건에 맞는 입력란만 입력가능 하도록 설정
등록 버튼 색상 변경

## Slide 30
 | 1월 25일 ~ |  | 2월 1일 ~ |  | 2월 8일 ~ | 2월 15일 ~ | 2월 22일 ~ | 3월 1일 ~ | 3월 8일 ~ |  | 3월 15일 ~
재배기 공급 조건 설정(물, 양액) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
재배기 산소 공급 조건 설정 & 양액통 조건 설정 & 재배기 산소 자동 제어 &혼합통 수동 조절 & 조명제어 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
재배기 센서 보정 & 재배기 하우스에 경보 설정 버튼 추가 & 재배기 하우스 위치 옮기기 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
재배기 경보 설정 & 재배기 내부 센서 그래프 화면 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
메뉴에 영농일지, 농사 데이터, 누적 데이터 버튼 추가 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
하우스 박스 수정(버튼 추가) 및 하우스 박스 내 버튼 화면(경보 설정, 하우스 보정) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
하우스 목록 수정(양액기 현황, 관수 데이터) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
인터페이스 뷰 스케줄표