## Slide 1
연구실 주간 보고
2021년 2월 19일
서지원

## Slide 2
INDEX
# 목차
1
2
3
LAST WEEK PLAN
PROGRESS
& RESULT
4
PLOBLEMS
NEXT WEEK PLAN
5
LAST WEEK PRESENTATION
지난 주 계획
진행 사항
&결과
애로사항
다음 주 계획
지난 주 발표 자료

## Slide 3
LAST WEEK
PLAN
# 지난 주 계획
재배기 센서 보정 화면 추가
재배기 박스에 경보 설정 버튼 추가
재배기 박스 위치 옮기기

## Slide 4
PROGRESS
& RESULT
# 진행사항 & 결과
재배기 센서 보정 화면 추가 (완료)
재배기 박스 수정 및 화면 추가 (진행중)
  재배기 경보 설정 (진행중)
  재배기 내부 센서 (완료)
하우스 박스 수정 및 화면 추가 (진행중)
  하우스 경보 설정 (진행중)
  하우스 보정 (완료)
  재배기 정보 버튼 (완료)
혼합통 수동 조절 화면 수정 (완료)
  mL 단위 추가하기
모든 화면 재배기 선택 ON, OFF 버튼 없도록 통일 (완료)
재배기 박스 위치 옮기기 (진행중)

## Slide 5
재배기 센서 보정 화면 추가
# 상세 내용

## Slide 6
재배기 박스 버튼 추가
# 상세 내용
재배기 박스 내에 재배기 경보 설정과 내부 센서 그래프 확인이 가능한 버튼을 추가

## Slide 7
재배기 경보 설정 화면 추가
# 상세 내용
회색 버튼 위치에 조건 설정할 수 있도록 수정 예정

## Slide 8
재배기 내부 센서 화면 추가
# 상세 내용

## Slide 9
하우스 박스 수정
# 상세 내용
하우스 박스 내부 버튼 활성화
HouseBox UserControl을 새로 추가하여 버튼 추가

## Slide 10
하우스 경보 화면 추가
# 상세 내용
회색 버튼 위치에 조건 설정할 수 있도록 수정 예정

## Slide 11
하우스 센서 보정 화면 추가
# 상세 내용

## Slide 12
혼합통 수동 조절 화면 수정
# 상세 내용
혼합통 수동 조절 mL 단위 추가

## Slide 13
재배기 선택 ON, OFF 버튼 삭제
# 상세 내용

## Slide 14
내용
# 상세 내용
재배기 박스 위치를 재배기 정보 화면으로 이동하기 위해서 소스 작성 중

## Slide 15
 | 1월 25일 ~ |  | 2월 1일 ~ |  | 2월 8일 ~ | 2월 15일 ~ | 2월 22일 ~ | 3월 1일 ~ | 3월 8일 ~ |  | 3월 15일 ~
재배기 공급 조건 설정(물, 양액) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
재배기 산소 공급 조건 설정 & 양액통 조건 설정 & 재배기 산소 자동 제어 &혼합통 수동 조절 & 조명제어 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
재배기 센서 보정 & 재배기 하우스에 경보 설정 버튼 추가 & 재배기 하우스 위치 옮기기 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
재배기 경보 설정 & 재배기 내부 센서 그래프 화면 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
메뉴에 영농일지, 농사 데이터, 누적 데이터 버튼 추가 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
하우스 박스 수정(버튼 추가) 및 하우스 박스 내 버튼 화면(경보 설정, 하우스 보정) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
하우스 목록 수정(양액기 현황, 관수 데이터) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
인터페이스 뷰 스케줄표

## Slide 16
NEXT WEEK
PLAN
# 다음 주 계획
경보 설정 화면 수정 예정
재배기 하우스 위치 옮기기

## Slide 17
연구실 주간 보고
2021년 2월 05일
서지원

## Slide 18
INDEX
# 목차
1
2
3
LAST WEEK PLAN
PROGRESS
& RESULT
4
PLOBLEMS
NEXT WEEK PLAN
5
LAST WEEK PRESENTATION
지난 주 계획
진행 사항
&결과
애로사항
다음 주 계획
지난 주 발표 자료

## Slide 19
LAST WEEK
PLAN
# 지난 주 계획
인터페이스 수정

## Slide 20
PROGRESS
& RESULT
# 진행사항 & 결과
인터페이스 수정 (완료)
  색상 및 위치 이동
    재배기 산소 공급 조건 설정
    재배기 산소 자동 제어
    양액 통 조건 설정
    산소 수동 1회 조건 화면 수정
  인터페이스 추가
    혼합 통 수동 조절
    조명 제어

## Slide 21
산소 수동 1회 (수정 전)
# 상세 내용
공급 방법 label로 표시
공급 시간 (분) 단위

## Slide 22
산소 수동 1회 (수정 후)
# 상세 내용
공급 방법 ComboBox로 표시
공급 시간 (초) 단위

## Slide 23
산소 공급 설정 (수정 전)
# 상세 내용

## Slide 24
산소 공급 설정 (수정 후)
# 상세 내용

## Slide 25
산소 자동 제어 (수정 전)
# 상세 내용

## Slide 26
산소 자동 제어 (수정 후)
# 상세 내용

## Slide 27
양액통 조건 설정 (수정 전)
# 상세 내용

## Slide 28
양액통 조건 설정 (수정 후)
# 상세 내용
- 등록 버튼 추가 예정

## Slide 29
혼합통 수동 조절
# 상세 내용

## Slide 30
조명 제어
# 상세 내용