## Slide 1
연구실 주간 보고
2021년 1월 29일
서지원

## Slide 2
INDEX
# 목차
1
2
3
LAST WEEK PLAN
PROGRESS
& RESULT
4
PLOBLEMS
NEXT WEEK PLAN
5
LAST WEEK PRESENTATION
지난 주 계획
진행 사항
&결과
애로사항
다음 주 계획
지난 주 발표 자료

## Slide 3
LAST WEEK
PLAN
# 지난 주 계획
버튼 오류 수정

## Slide 4
PROGRESS
& RESULT
# 진행사항 & 결과
버튼 오류 수정 (완료)
인터페이스 수정(진행중)
  물, 양액 공급
    수동 1회 조건 화면 수정
    공급 조건 화면 추가
  산소 공급
    산소 공급 조건 화면 추가
    자동화 설정 화면 추가
  양액통 조건 화면 추가

## Slide 5
내용
# 상세 내용
- 지난 주 산소 수동1회 조건 버튼이 클릭 되지 않는 문제 -> 물, 양액 수동1회 패널과 산소 수동 1회 패널이 겹쳐져 있어서 안되는 것을 확인
ManualSupplyPanel.Visible = true;
NewOxygenManualPanel.Visible = true;
로 수정하니 산소 수동 1회 패널이 잘 뜨는 것을 확인

## Slide 6
내용
# 상세 내용
지난 주 만든 화면
이번 주 만든 화면
수정

## Slide 7
내용
# 상세 내용
- 한 폼 안에 너무 많은 컨트롤들이 포함되어 있어서 로딩 시 렉이 걸리기때문에 새 창으로 화면이 뜨도록 수정
- 기존에는 한 폼으로 화면 전환

## Slide 8
내용
# 상세 내용
산소 공급 조건 설정 화면

## Slide 9
내용
# 상세 내용
색상 변경, 위치 등은 아직 적용하지 않고, ComboBox선택 시 어떻게 되는지 소스코드 작성

## Slide 10
내용
# 상세 내용
- 산소 자동화 설정
- TableLayoutPanel에 버튼과 라벨 추가

## Slide 11
내용
# 상세 내용
- 양액통 조건 설정

## Slide 12
내용
# 상세 내용
- 물, 양액 공급 조건 설정 화면

## Slide 13
내용
# 상세 내용
물, 양액 수동 1회 조건 기존
물, 양액 공급 패널이 두개 있고 콤보 박스를 통해 한 쪽 패널만 입력이 가능하도록 설정

## Slide 14
내용
# 상세 내용
물, 양액 수동 1회 조건 수정
물, 양액 공급 패널이 모두 보이지않고 콤보 박스를 통해 조건에 맞는 입력란만 입력가능 하도록 설정
등록 버튼 색상 변경

## Slide 15
 | 1월 25일 ~ |  | 2월 1일 ~ |  | 2월 8일 ~ | 2월 15일 ~ | 2월 22일 ~ | 3월 1일 ~ | 3월 8일 ~ |  | 3월 15일 ~
재배기 공급 조건 설정(물, 양액) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
재배기 산소 공급 조건 설정 & 양액통 조건 설정 & 재배기 산소 자동 제어 &혼합통 수동 조절 & 조명제어 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
재배기 센서 보정 & 재배기 하우스에 경보 설정 버튼 추가 & 재배기 하우스 위치 옮기기 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
재배기 경보 설정 & 재배기 내부 센서 그래프 화면 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
메뉴에 영농일지, 농사 데이터, 누적 데이터 버튼 추가 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
하우스 박스 수정(버튼 추가) 및 하우스 박스 내 버튼 화면(경보 설정, 하우스 보정) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
하우스 목록 수정(양액기 현황, 관수 데이터) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
인터페이스 뷰 스케줄표

## Slide 16
NEXT WEEK
PLAN
# 다음 주 계획
인터페이스 수정

## Slide 17
연구실 주간 보고
2021년 01월 22일
서지원

## Slide 18
INDEX
# 목차
1
2
3
LAST WEEK PLAN
PROGRESS
& RESULT
4
PLOBLEMS
NEXT WEEK PLAN
5
LAST WEEK PRESENTATION
지난 주 계획
진행 사항
&결과
애로사항
다음 주 계획
지난 주 발표 자료

## Slide 19
LAST WEEK
PLAN
# 지난 주 계획
DateTime을 이용하여 시간 비교하기

## Slide 20
PROGRESS
& RESULT
# 진행사항 & 결과
DateTime을 이용하여 시간 비교하기 (완료)
인터페이스 수정 (진행중)
  하우스 목록 수정 (완료)
  양액기 센서 보정 화면 추가 (완료)
  재배기 정보 화면 추가 (완료)
  물, 양액, 산소 수동 1회 공급 화면 추가 (완료)

## Slide 21
내용
# 상세 내용
- Datetime을 이용하여 시간 비교하기
- 날짜 숫자로 바꾸기

## Slide 22
내용
# 상세 내용
- House 목록 변경 모습

## Slide 23
내용
# 상세 내용
양액기 센서 보정 화면

## Slide 24
내용
# 상세 내용
- 재배기 정보 모습

## Slide 25
내용
# 상세 내용
- 공급 수동 1회 조건 설정 화면

## Slide 26
내용
# 상세 내용
- 재배기 정보 -> 공급 수동 1회 조건 설정

## Slide 27
내용
# 상세 내용
- 산소 수동 1회 공급 화면

## Slide 28
PROBLEMS
# 애로사항
버튼 클릭

## Slide 29
문제
# 상세 내용
- 클릭 이벤트가 추가 되어있는데도 클릭이 안됨.