## Slide 1
연구실 주간 보고
2021년 2월 19일
서지원

## Slide 2
INDEX
# 목차
1
2
3
LAST WEEK PLAN
PROGRESS
& RESULT
4
PLOBLEMS
NEXT WEEK PLAN
5
LAST WEEK PRESENTATION
지난 주 계획
진행 사항
&결과
애로사항
다음 주 계획
지난 주 발표 자료

## Slide 3
LAST WEEK
PLAN
# 지난 주 계획
경보 설정 화면 수정
재배기 하우스 위치 옮기기

## Slide 4
PROGRESS
& RESULT
# 진행사항 & 결과
경보 설정 화면 수정 (완료)
  재배기 경보 설정
  하우스 경보 설정
이전, 다음 페이지 버튼 활성화 (완료)
재배기 하우스 위치 옮기기 (진행중)

## Slide 5
하우스 경보 설정 화면 수정
# 상세 내용

## Slide 6
재배기 경보 설정 화면 수정
# 상세 내용

## Slide 7
내용
# 상세 내용
추가한 화면들 모두 이전, 다음 페이지 버튼 이벤트 활성화

## Slide 8
재배기 박스 이동 시 에러 발생
# 상세 내용
재배기 정보 화면에 재배기 박스를 추가하기 위해서
houseForm을 cultivatorInforForm으로 수정

## Slide 9
PROBLEMS
# 애로사항
호출 대상 예외 Throw

## Slide 10
NEXT WEEK
PLAN
# 다음 주 계획
재배기박스 이동 에러 해결
메뉴에 영농일지, 농사 데이터, 누적 데이터 버튼 추가
하우스 목록 수정

## Slide 11
 | 1월 25일 ~ |  | 2월 1일 ~ |  | 2월 8일 ~ | 2월 15일 ~ | 2월 22일 ~ | 3월 1일 ~ | 3월 8일 ~ |  | 3월 15일 ~
재배기 공급 조건 설정(물, 양액) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
재배기 산소 공급 조건 설정 & 양액통 조건 설정 & 재배기 산소 자동 제어 &혼합통 수동 조절 & 조명제어 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
재배기 센서 보정 & 재배기 하우스에 경보 설정 버튼 추가 & 재배기 하우스 위치 옮기기 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
재배기 경보 설정 & 재배기 내부 센서 그래프 화면 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
메뉴에 영농일지, 농사 데이터, 누적 데이터 버튼 추가 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
하우스 박스 수정(버튼 추가) 및 하우스 박스 내 버튼 화면(경보 설정, 하우스 보정) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
하우스 목록 수정(양액기 현황, 관수 데이터) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 12
연구실 주간 보고
2021년 2월 15일
서지원

## Slide 13
INDEX
# 목차
1
2
3
LAST WEEK PLAN
PROGRESS
& RESULT
4
PLOBLEMS
NEXT WEEK PLAN
5
LAST WEEK PRESENTATION
지난 주 계획
진행 사항
&결과
애로사항
다음 주 계획
지난 주 발표 자료

## Slide 14
LAST WEEK
PLAN
# 지난 주 계획
재배기 센서 보정 화면 추가
재배기 박스에 경보 설정 버튼 추가
재배기 박스 위치 옮기기

## Slide 15
PROGRESS
& RESULT
# 진행사항 & 결과
재배기 센서 보정 화면 추가 (완료)
재배기 박스 수정 및 화면 추가 (진행중)
  재배기 경보 설정 (진행중)
  재배기 내부 센서 (완료)
하우스 박스 수정 및 화면 추가 (진행중)
  하우스 경보 설정 (진행중)
  하우스 보정 (완료)
  재배기 정보 버튼 (완료)
혼합통 수동 조절 화면 수정 (완료)
  mL 단위 추가하기
모든 화면 재배기 선택 ON, OFF 버튼 없도록 통일 (완료)
재배기 박스 위치 옮기기 (진행중)

## Slide 16
재배기 센서 보정 화면 추가
# 상세 내용

## Slide 17
재배기 박스 버튼 추가
# 상세 내용
재배기 박스 내에 재배기 경보 설정과 내부 센서 그래프 확인이 가능한 버튼을 추가

## Slide 18
재배기 경보 설정 화면 추가
# 상세 내용
회색 버튼 위치에 조건 설정할 수 있도록 수정 예정

## Slide 19
재배기 내부 센서 화면 추가
# 상세 내용

## Slide 20
하우스 박스 수정
# 상세 내용
하우스 박스 내부 버튼 활성화
HouseBox UserControl을 새로 추가하여 버튼 추가

## Slide 21
하우스 경보 화면 추가
# 상세 내용
회색 버튼 위치에 조건 설정할 수 있도록 수정 예정

## Slide 22
하우스 센서 보정 화면 추가
# 상세 내용

## Slide 23
혼합통 수동 조절 화면 수정
# 상세 내용
혼합통 수동 조절 mL 단위 추가

## Slide 24
재배기 선택 ON, OFF 버튼 삭제
# 상세 내용

## Slide 25
내용
# 상세 내용
재배기 박스 위치를 재배기 정보 화면으로 이동하기 위해서 소스 작성 중