## Slide 1
연구실 주간 보고
프로젝트 주제
서지원
2021년 07월 09일

## Slide 2
INDEX
# 목차
1
2
3
LAST WEEK PLAN
PROGRESS
& RESULT
4
PLOBLEMS
NEXT WEEK PLAN
5
LAST WEEK PRESENTATION
지난 주 계획
진행 사항
&결과
애로사항
다음 주 계획
지난 주 발표 자료

## Slide 3
LAST WEEK
PLAN
# 지난 주 계획
React native navigation 학습
사용자 앱 개발 시작
  초기화면
  로그인

## Slide 4
PROGRESS
& RESULT
# 진행사항 & 결과
사용자 앱 개발
  초기화면 (완료)
  로그인 (완료)

## Slide 5
내용
# 상세 내용
프로젝트 생성

## Slide 6
내용
# 상세 내용
초기화면

## Slide 7
내용
# 상세 내용

## Slide 8
내용
# 상세 내용
로그인 화면

## Slide 9
NEXT WEEK
PLAN
# 다음 주 계획
회원가입 화면
면허증 스캔 화면

## Slide 10
연구실 주간 보고
서지원
2021년 07월 02일

## Slide 11
INDEX
# 목차
1
2
3
LAST WEEK PLAN
PROGRESS
& RESULT
4
PLOBLEMS
NEXT WEEK PLAN
5
LAST WEEK PRESENTATION
지난 주 계획
진행 사항
&결과
애로사항
다음 주 계획
지난 주 발표 자료

## Slide 12
LAST WEEK
PLAN
# 지난 주 계획
React native

## Slide 13
PROGRESS
& RESULT
# 진행사항 & 결과
React native
  날씨 앱 만들기 (완료)

## Slide 14
내용
# 상세 내용
날씨 API 받아오기

## Slide 15
내용
# 상세 내용
날씨 온도 받아오기

## Slide 16
내용
# 상세 내용
Icon directory
$ npm install react-native-vector-icons

## Slide 17
내용
# 상세 내용

## Slide 18
내용
# 상세 내용
expo-linear- gradient를 설치하여 배경 색상 그라데이션 적용

## Slide 19
내용
# 상세 내용
상단바 색상 변경

## Slide 20
내용
# 상세 내용

## Slide 21
내용
# 상세 내용

## Slide 22
내용
# 상세 내용

## Slide 23
NEXT WEEK
PLAN
# 다음 주 계획
React native navigation 학습
사용자 앱 개발 시작
  초기화면
  회원가입