## Slide 1
연구실 주간 보고
서지원
2021년 07월 16일

## Slide 2
INDEX
# 목차
1
2
3
LAST WEEK PLAN
PROGRESS
& RESULT
4
PLOBLEMS
NEXT WEEK PLAN
5
LAST WEEK PRESENTATION
지난 주 계획
진행 사항
&결과
애로사항
다음 주 계획
지난 주 발표 자료

## Slide 3
LAST WEEK
PLAN
# 지난 주 계획
회원가입 화면
면허증 스캔 화면

## Slide 4
PROGRESS
& RESULT
# 진행사항 & 결과
임베디드 소프트웨어
  회원가입 화면 (완료)
  면허증 스캔 화면 (진행중)
애그유니
  기술명세서관련 날씨 함수

## Slide 5
내용
# 상세 내용
TextInput을 사용하여 입력할 수 있도록 함
TouchOpacity를 사용하여 버튼 생성

## Slide 6
내용
# 상세 내용
TouchableOpacity와 Text를 사용하여 이전, 다음 버튼 생성
카메라 허용

## Slide 7
내용
# 상세 내용
HouseBoxListForm의 날씨 부분에 사용된 함수 설명

## Slide 8
NEXT WEEK
PLAN
# 다음 주 계획
면허증 스캔 화면 카메라 추가
아이디 찾기/비밀번호 찾기 화면

## Slide 9
연구실 주간 보고
프로젝트 주제
서지원
2021년 07월 09일

## Slide 10
INDEX
# 목차
1
2
3
LAST WEEK PLAN
PROGRESS
& RESULT
4
PLOBLEMS
NEXT WEEK PLAN
5
LAST WEEK PRESENTATION
지난 주 계획
진행 사항
&결과
애로사항
다음 주 계획
지난 주 발표 자료

## Slide 11
LAST WEEK
PLAN
# 지난 주 계획
React native navigation 학습
사용자 앱 개발 시작
  초기화면
  로그인

## Slide 12
PROGRESS
& RESULT
# 진행사항 & 결과
사용자 앱 개발
  초기화면 (완료)
  로그인 (완료)

## Slide 13
내용
# 상세 내용
프로젝트 생성

## Slide 14
내용
# 상세 내용
초기화면

## Slide 15
내용
# 상세 내용

## Slide 16
내용
# 상세 내용
로그인 화면

## Slide 17
NEXT WEEK
PLAN
# 다음 주 계획
회원가입 화면
면허증 스캔 화면