## Slide 1
연구실 주간 보고
프로젝트 주제
서지원
2021년 07월 23일

## Slide 2
INDEX
# 목차
1
2
3
LAST WEEK PLAN
PROGRESS
& RESULT
4
PLOBLEMS
NEXT WEEK PLAN
5
LAST WEEK PRESENTATION
지난 주 계획
진행 사항
&결과
애로사항
다음 주 계획
지난 주 발표 자료

## Slide 3
LAST WEEK
PLAN
# 지난 주 계획
면허증 스캔 화면
  카메라 추가
아이디/비밀번호 찾기 화면

## Slide 4
PROGRESS
& RESULT
# 진행사항 & 결과
면허증 스캔 화면
  카메라 추가 (진행중)
아이디/비밀번호 찾기 화면 (완료)

## Slide 5
내용
# 상세 내용
아이디 찾기 화면
비밀번호 찾기 화면

## Slide 6
내용
# 상세 내용
함수형 컴포넌트에 카메라 접근 허용 작성

## Slide 7
내용
# 상세 내용

## Slide 8
내용
# 상세 내용
Class 컴포넌트 안에서 카메라 사용가능하도록 수정해야 함

## Slide 9
NEXT WEEK
PLAN
# 다음 주 계획
면허증 스캔 후 화면
내 정보 화면
비밀번호 변경 화면
닉네임 변경 화면
전화번호 변경 화면
이메일 변경 화면

## Slide 10
연구실 주간 보고
서지원
2021년 07월 16일

## Slide 11
INDEX
# 목차
1
2
3
LAST WEEK PLAN
PROGRESS
& RESULT
4
PLOBLEMS
NEXT WEEK PLAN
5
LAST WEEK PRESENTATION
지난 주 계획
진행 사항
&결과
애로사항
다음 주 계획
지난 주 발표 자료

## Slide 12
LAST WEEK
PLAN
# 지난 주 계획
회원가입 화면
면허증 스캔 화면

## Slide 13
PROGRESS
& RESULT
# 진행사항 & 결과
임베디드 소프트웨어
  회원가입 화면 (완료)
  면허증 스캔 화면 (진행중)
애그유니
  기술명세서관련 날씨 함수

## Slide 14
내용
# 상세 내용
TextInput을 사용하여 입력할 수 있도록 함
TouchOpacity를 사용하여 버튼 생성

## Slide 15
내용
# 상세 내용
TouchableOpacity와 Text를 사용하여 이전, 다음 버튼 생성
카메라 허용

## Slide 16
내용
# 상세 내용
HouseBoxListForm의 날씨 부분에 사용된 함수 설명

## Slide 17
NEXT WEEK
PLAN
# 다음 주 계획
면허증 스캔 화면 카메라 추가
아이디 찾기/비밀번호 찾기 화면